TOMOE 2.0

Early Inflation Detection System

Concept Note & Project Brief

PIDI Digdaya X Hackathon 2026  |  Bank Indonesia & OJK

Problem Statement 2:  Pemantauan Inflasi & Ketahanan Pangan

| Identitas Proyek |  |
| --- | --- |
| Nama Proyek | Tomoe 2.0: Early Inflation Detection System |
| Track Hackathon | PS2: Pemantauan Inflasi & Penajaman Sasaran Subsidi |
| Status | Tahap Konsep / Ideasi |
| Versi Dokumen | v1.0: Februari 2026 |
| Jumlah Anggota | 4 Orang |

# 1. Latar Belakang & Urgensi Masalah

Indonesia menghadapi tantangan sistemik dalam pengendalian inflasi: data resmi BPS bersifat bulanan dan baru dirilis beberapa minggu setelah periode berjalan. Artinya, ketika pemerintah dan lembaga moneter menerima sinyal inflasi, lonjakan harga sudah terlanjur terjadi dan dirasakan masyarakat.

|  | Masalah Inti Sistem pemantauan inflasi saat ini bersifat reaktif sehingga pemerintah merespons setelah harga naik, bukan sebelumnya. Tidak ada mekanisme yang mengintegrasikan data harga harian, sentimen publik, dan proyeksi ke depan dalam satu platform terpadu. |
| --- | --- |

## Gap yang Ada Saat Ini

| Kondisi Saat Ini (Gap) | Yang Dibutuhkan |
| --- | --- |
| Data inflasi BPS bersifat bulanan, bukan harian | Pemantauan harga harian per komoditas |
| Tidak ada early warning terintegrasi antar lembaga | Dashboard early warning berbasis AI |
| Tekanan harga dari media sosial tidak termonitor | Integrasi analisis sentimen & opini publik |
| Pemerintah daerah sulit memantau harga komoditas lokal real-time | Akses data granular per wilayah |
| Subsidi sering tidak tepat sasaran karena data terlambat | Penajaman sasaran subsidi berbasis data aktual |

|  | Data Pendukung BPS mencatat volatilitas harga komoditas pangan pada 2024 mencapai puncak di bulan Ramadan & Lebaran dengan kenaikan rata-rata 8-15% dalam 2 minggu, sementara sistem peringatan dini tidak tersedia. Selain itu, studi Bank Indonesia (2023) menyebut ekspektasi inflasi masyarakat adalah salah satu faktor penguat inflasi aktual. |
| --- | --- |

# 2. Solusi: Apa Itu Tomoe 2.0?

Tomoe 2.0 adalah platform intelijen inflasi berbasis AI yang memungkinkan deteksi dini lonjakan harga sebelum terefleksi dalam data resmi. Platform ini mengintegrasikan tiga mesin analitik dalam satu dashboard terpadu.

| 📊 Inflation Engine Kalkulasi YoY, MtM, YtD harian | 🔮 Forecasting Engine Proyeksi 7/14/30 hari ke depan | 💬 Opinion Intelligence Sentimen & topik publik real-time |
| --- | --- | --- |

## 2.1 Inflation Engine

Model yang menghitung indikator inflasi secara harian berdasarkan data harga komoditas. Berbeda dari BPS yang mengukur IHK bulanan, Inflation Engine Tomoe 2.0 menghasilkan indikator inflasi rolling harian sehingga pergerakan harga dapat dipantau secara granular.

- Month-to-Month (MtM): perubahan harga dibanding bulan sebelumnya

- Year-on-Year (YoY): perubahan harga dibanding periode sama tahun lalu

- Year-to-Date (YtD): akumulasi perubahan harga sejak awal tahun

- Indeks per komoditas: beras, cabai, minyak goreng, telur, daging, gula, bawang

## 2.2 Forecasting Engine

Menggunakan model time-series untuk memproyeksikan harga komoditas 7, 14, dan 30 hari ke depan. Proyeksi ini menjadi dasar sistem early warning — jika proyeksi melampaui threshold yang ditetapkan, sistem otomatis mengirim alert.

- SARIMA: baseline model untuk data stasioner musiman (pola Ramadan, panen)

- Prophet: model utama yang menangani anomali dan event khusus

- Early Warning Trigger: alert otomatis jika proyeksi melampaui +5% MtM dalam 14 hari

## 2.3 Opinion Intelligence Engine

Komponen yang paling membedakan Tomoe 2.0 dari sistem pemantauan inflasi konvensional. Dengan memantau diskusi publik di media berita dan media sosial, sistem dapat menangkap sinyal tekanan harga yang belum muncul di data statistik formal.

- BERTopic: deteksi topik yang sedang ramai dibicarakan terkait harga dan kebutuhan pokok

- IndoBERT: klasifikasi sentimen (positif/negatif/netral) terhadap kondisi harga

- Leading Indicator: lonjakan volume pembahasan harga komoditas tertentu menjadi sinyal awal

|  | Logika Utama Ketika masyarakat mulai banyak membicarakan kenaikan harga bawang merah di Twitter/X dan berita daring, bahkan sebelum data pasar mencatat lonjakan signifikan, Tomoe 2.0 sudah memberikan peringatan dini kepada pengambil kebijakan. |
| --- | --- |

# 3. Alur Sistem (End-to-End)

| ① Data Ingestion Harga pasar, IHK, berita, media sosial | ② Data Warehouse Staging – Cleaning - Warehouse | ③ Analytics Engine Inflasi + Forecasting + NLP | ④ Early Warning Threshold check & alert | ⑤ Dashboard Visualisasi & laporan |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Sumber Data

| Jenis Data | Sumber |
| --- | --- |
| Harga Komoditas Harian | Panel Harga Pangan Kementan, PIHPS |
| Data IHK Resmi BPS | API BPS / file CSV bulanan |
| Berita Daring (Web Scraping) | RSS feed media nasional & daerah |
| Media Sosial (Twitter/X API) | Keyword: nama komoditas + harga |

## Output Sistem

- Dashboard web interaktif dengan grafik harga real-time per komoditas

- Indikator inflasi harian (MtM, YoY, YtD) yang dapat difilter per wilayah

- Grafik proyeksi harga 7/14/30 hari dengan confidence interval

- Peta panas (heat map) tekanan harga per provinsi

- Feed topik trending dan skor sentimen publik terkait komoditas

- Sistem notifikasi early warning ketika threshold terlampaui

# 4. Target Pengguna & Use Case

| Segmen Pengguna | Pain Point Utama | Nilai dari Tomoe 2.0 |
| --- | --- | --- |
| Bank Indonesia & OJK | Data inflasi terlambat, sulit koordinasi early warning antar lembaga | Dashboard real-time + proyeksi untuk mendukung keputusan kebijakan moneter |
| TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) | Tidak ada alat monitoring terpusat untuk harga daerah | Peta harga per provinsi + alert otomatis ketika ada anomali lokal |
| Kementerian Perdagangan | Subsidi sering tidak tepat sasaran karena data lambat | Identifikasi komoditas & wilayah yang butuh intervensi prioritas |
| Peneliti & Akademisi | Data harga historis tersebar dan tidak terintegrasi | Akses dataset harga + inflasi terintegrasi untuk riset |

# 5. Keunggulan & Diferensiasi

| Keunggulan Tomoe 2.0 | Dibanding Solusi yang Ada |
| --- | --- |
| Salah satu platform yang menggabungkan data harga harian dan NLP sentimen publik | Dashboard harga Kemendag: hanya data historis, tanpa forecasting & sentimen |
| Forecasting berbasis AI | SISKAPERBAPO (Jateng): cakupan lokal, tanpa AI/ML |
| Early warning otomatis dengan threshold yang dapat dikonfigurasi | Bloomberg Terminal: berbayar mahal, tidak spesifik konteks Indonesia |
| Berbahasa Indonesia karena menggunakan IndoBERT sehingga memahami konteks lokal (slang, dialek) | Sistem BI/OJK eksisting: tidak ada komponen opinion intelligence publik |
| Open architecture, yaitu dapat diintegrasikan dengan sistem TPID yang ada | - |

# 6. Dampak yang Diharapkan

## Jangka Pendek (0–6 Bulan)

- Prototype fungsional yang dapat didemonstrasikan kepada TPID dan BI/OJK

- Validasi akurasi forecasting pada minimal 5 komoditas utama (beras, cabai, minyak, telur, gula)

- Pembuktian konsep bahwa volume diskusi publik adalah leading indicator inflasi yang valid

## Jangka Menengah (6–18 Bulan)

- Integrasi dengan sistem monitoring TPID di 5 provinsi pilot

- Penurunan waktu respons kebijakan pengendalian harga dari rata-rata 3 minggu menjadi < 1 minggu

- Penghematan biaya subsidi melalui targeting yang lebih akurat berbasis data real-time

## Kontribusi terhadap Agenda Nasional

| 🎯 PS2 Hackathon Pemantauan Inflasi | 🌾 Asta Cita #2 Ketahanan Pangan | 📈 Target 8% Pertumbuhan Ekonomi | 🏛️ TPID Koordinasi Inflasi Daerah |
| --- | --- | --- | --- |

# 7. Tech Stack & Kelayakan Implementasi

| Layer | Teknologi | Alasan Pemilihan |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Laravel + Blade + Chart.js | Familiar tim, rapid development, rich visualization |
| Backend / API | Python + FastAPI | Ekosistem ML/NLP terlengkap, performa tinggi |
| Database | PostgreSQL + TimescaleDB | Optimal untuk time-series, open-source |
| Forecasting | Prophet + SARIMA | Akurat untuk musiman, interpretable |
| NLP | IndoBERT + BERTopic | Pre-trained Bahasa Indonesia, state-of-the-art |
| Deployment | Docker Compose + VPS (jika ada) | Reproducible, mudah di-share antar anggota tim |

## Mengapa Tim Ini Bisa Membangun Ini?

|  | Kapabilitas Tim Tim terdiri dari 4 anggota dengan keahlian komplementer: (1) Data Scientist / ML Engineer untuk Forecasting & NLP Engine, (2) Backend Developer untuk Python FastAPI & pipeline data, (3) Frontend Developer untuk Laravel dashboard, dan (4) Project Manager / Business Analyst untuk use case & impact assessment. Kombinasi ini mencakup seluruh layer teknis yang dibutuhkan. |
| --- | --- |

# 8. Roadmap Pengembangan

| Fase | Timeline | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| Fase 0: Ideasi | Feb 2026 | Concept note, ADR, dan proposal Hackathon |
| Fase 1: Foundation | Mar 2026 | Setup infrastruktur, data ingestion pipeline, skema database |
| Fase 2: Core Engine | Apr 2026 | Inflation Engine + Forecasting Engine berjalan, dashboard dasar |
| Fase 3: NLP Integration | Mei 2026 | Opinion Intelligence Engine terhubung, early warning aktif |
| Fase 4: MVP Demo | Jun 2026 | MVP siap untuk semifinal hackathon, demo live |
| Fase 5: Refinement | Jul–Sep 2026 | Feedback integration, pilot dengan TPID, final hackathon |

# 9. Model Bisnis & Keberlanjutan

## Proposisi Nilai

- Bagi pemerintah: keputusan kebijakan yang lebih cepat dan berbasis data aktual

- Bagi lembaga riset: akses dataset inflasi terintegrasi yang tidak tersedia di tempat lain

- Bagi industri: insight harga komoditas untuk perencanaan procurement dan hedging

## Model Pendapatan (Pasca-Hackathon)

| Revenue Stream | Strategi Akses |
| --- | --- |
| Lisensi SaaS untuk K/L & pemda | Gratis untuk BI, OJK, BPS (public benefit) |
| API data monetization untuk industri | Freemium untuk startup & UMKM |
| Laporan intelijen inflasi berbayar | Premium untuk lembaga keuangan |
| Konsultasi implementasi & kustomisasi | Grant / hibah riset untuk pengembangan lanjut |

|  | Keberlanjutan Jangka Panjang Tomoe 2.0 dirancang sebagai public good infrastructure yang dibangun oleh talenta digital Indonesia untuk kepentingan nasional. Model ini sejalan dengan semangat PIDI sebagai wadah inovasi yang memberikan nilai tambah bagi industri sekaligus dedikasi untuk negeri. |
| --- | --- |